**SISTEMA NOTIFICACIONS PER AULES MOODLE**

Informe Seguiment

Vidal Joven Montull

Grau Enginyeria Informàtica

Menció Enginyeria del Software

Curs 2015/2016

CONTROL DE DOCUMENT

**Informació del Document**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informació** | |
| Identificador del Document | IS.1 |
| Autor | Vidal Joven Montull |
| Tutor | Daniel Ponsa Mussarra |
| Data de Creació | 15/04/2016 |
| Data del Document | 17/04/2016 |
| Nom del fitxer | Informe\_Seguiment\_v.1.1.docx |

**Historial del Document**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informació** | | |
| **Versió** | **Data Versió** | **Canvis** |
| 1.0 | 16/04/2016 | Creació Document |
| 1.1 | 17/04/2016 | Modificació Document |
|  |  |  |

INDEX

[1. INTRODUCCIÓ 4](#_Toc448677909)

[2. OBJECTIUS I REVISIÓ DEL PROJECTE 5](#_Toc448677910)

[3. METODOLOGIA 7](#_Toc448677911)

[4. PLANIFICACIÓ 8](#_Toc448677912)

[4.1. RECURSOS DEL PROJECTE 8](#_Toc448677913)

[4.2. MILESTONES 9](#_Toc448677914)

[5. APÈNDIX 11](#_Toc448677915)

[Figura 1: 11](#_Toc448677916)

[6. FONTS D’INFORMACIÓ 13](#_Toc448677917)

# INTRODUCCIÓ

L’objectiu del següent document és poder deixar constància de tos els canvis que es produeixin en la realització del projecte. Aquets canvis es produeixen ja que s’ha realitzat un refinament més exhaustiu en els objectius del projecte, els quals ens ajudaran a aconseguir l’objectiu principal del nostre projecte.

Els canvis en els objectius d’un projecte provoquen una reestructuració casi completa en la planificació del projecte. Aquets canvis també quedaran detallats en el document.

Tots els documents que es comenten es poden trobar disponibles mitjançant la següent url:

<https://github.com/vidiJM/CVNotificacions/tree/master/doc>

# OBJECTIUS I REVISIÓ DEL PROJECTE

Objectiu General:

* (OG) Desenvolupar una aplicació per a dispositius Android que permeti rebre notificacions d’un servidor propi de Moodle.

Objectius Específics:

* (OE 1) Estudiar els sistemes Moodle.
  + (OE 1.1) Instal·lar el servidor de l’Aula Moodle.
    - (OE 1.1.1) Instal·lar servidor Apache.
    - (OE 1.1.1) Configurar BBDD MySQL.
    - (OE 1.1.3) Instal·lar servidor Moodle.
  + (OE 1.2) Comprendre el funcionament de la BBDD.
  + (OE 1.3) Estudiar funcionament aplicació actual.
    - (OE 1.3.1) Estudiar funcionament part professor.
    - (OE 1.3.2) Estudiar funcionament part alumne.
* (OE 2) Estudiar els sistemes de notificacions Push.
  + (OE 2.1) Comprendre que és una notificació Push.
  + (OE 2.2) Conèixer el funcionament d’una notificació Push en un sistema Android.
* (OE 3) Obtenir Requisits.
  + (OE 3.1) Saber realitzar un BrainStorming.
  + (OE 3.2) Dur a terme un BrainStorming per poder obtenir el requisits necessaris.
  + (OE 3.3) Documentar els resultats del BrainStorming.
* (OE 4) Desenvolupar una aplicació mòbil per a Android.
  + (OE 4.1) Instal·lar Android Studio.
  + (OE 4.2) Programar l’aplicació.
* (OE 5) Desenvolupar la part servidor de l’aplicació.
  + (OE 5.1) Documentar sobre la utilització de Servlets.
  + (OE 5.2) Instal·lar Eclipse JEE.
  + (OE 5.3) Programar el servidor.
* (OE 6) Testejar l’aplicació realitzada.

A continuació es mostrarà amb més detall els nous objectius que s’han afegit en el projecte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CODI** | **NOME OBJECTIU** | **DESCRIPCIÓ** |
| OE 1.2 | Comprendre BBDD | Necessitem conèixer el comportament de la BBDD del servidor Moodle, per poder veure com podem accedir a la informació que nosaltres desitgem. |
| OE 2.2 | Funcionament notificacions Push Android | Necessitem saber com diseñar una aplicació basada en notificacions push per conèixer quin és el funcionament intern. |

Si es desitja, es pot consultar l’arbre d’objectius (Figura 1) a l’Apèndix del document. En l’arbre es detallen els objectius que s’han anat realitzant, i els que falten per realitzar.

# METODOLOGIA

Per a la realització del projecte s’utilitzarà una metodologia de desenvolupament de software basada en un model iteratiu, en el qual s’aniran incorporant funcionalitats al software de forma escalonada.

FASE 1: Investigació sobre els sistemes Moodle actuals.[1]

* Es procedirà a realitzar la instal·lació de tot el software necessari per a poder realitzar la instal·lació del servidor Moodle.
* Seguidament realitzarem la instal·lació de la part servidor de l’Aula.
* Farem un estudi del comportament tant de la part d’alumne com del professor. [2]

FASE 2: Estudiarem els sistemes de notificació Push.[3]

* En aquesta fase estudiarem el funcionament dels sistemes de notificació per a dispositius Android.[4]

FASE 3: Realitzarem la recollida i estudi dels requisits del sistema a dissenyar.

* Durem a terme un BrainStorming per a la recollida de requisits.
* Traslladarem la informació obtinguda al document Informe\_Brainstorming\_v.1.0 i al Informe\_Document\_Visió\_v.1.0.

FASE 4: Començarem el desenvolupament de l’aplicació mòbil.

* Realitzarem la instal·lació de tot el software necessari pel desenvolupament, i començarem amb la programació del codi.

FASE 5: Desenvoluparem la part servidor, encarregada de l’emissió de les notificacions.

FASE 6: Validació del sistema.

# PLANIFICACIÓ

## RECURSOS DEL PROJECTE

Recursos Humans:

* Alumne (Vidal Joven Montull).

Tots els rols seran assumits per l’alumne:

* Cap de Projecte.
* Enginyer de Requeriments.
* Analista i Programador.
* Tècnic de Proves.

Software:

* Android Studio i Eclipse JEE.
* Servidor Apache + MySQL + PHP.

Equipament:


* 1 Ordinador de sobretaula.
  + Android Studio
  + Source Tree
  + Paquet Office
  + Eclipse Luna
* 1 Ordinador portàtil.
* 1 Dispositiu Android

Si es desitja es pot consultar el Diagrama de Gantt del projecte ( Figura 2 ) en l’apèndix del document. Allà es mostra amb detall la planificació sencera de tot el projecte.

# APÈNDIX

## Figura 1

## Figura 2:



# FONTS D’INFORMACIÓ

[1] Documentació Moodle

<https://docs.moodle.org/30/en/Main_page>

[2] Documentació desenvolupament Moodle

<https://docs.moodle.org/dev/Main_Page>

[3] Documentació Notificacions Push Android

<https://developers.google.com/cloud-messaging/>

[4] Exemple Sistema Notificació Push Android

<http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/configurando-notificaciones-push-android/>